آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده

شماره 5404

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در نظر دارد پروژه هایی با اطلاعات مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده به کلیه متقاضیان واجد شرایط (دارای شرایط لازم اسناد مناقصه) واگذار نماید.

1- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شركت ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس «سهامي عام» ثبت شده به شماره 157 در اداره ثبت شهرستان گرمي به كد پستي 5693131961  تلفن 4-32175001-045 به نشانی پارس آباد مغان - جاده پروژه منطقه عملياتي شرکت کشت و صنعت پارس

2- نام و نشانی واحد خدمات مهندسی مشاوره : شرکت مهندسین مشاور آذر بند ساز اردبیل – اردبیل, میدان باکری, ساختمان خورشید واحد 25 تلفاکس 33511653-045

3- شرایط متقاضی شرکت در مناقصه :

3-1- داشتن رتبه 5 و يا بالاتر در رشته آب از سازمان برنامه و بودجه و بطور همزمان پایه 5 آبیاری تحت فشار از مجری طرح سامانه های نوین آبیاری.

3-2- ‌داشتن گواهی صلاحیت ایمنی(HSE)

3-3- ظرفيت خالي جهت اجراي پروژه.

4- موضوع مناقصات:

تکمیل سیستم آبیاری بارانی (کلاسیک ثابت) اراضی مابین پارس 1 و 2 (پادار) متعلق به شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

5- شرح مختصری از مشخصات و مقادیر کار:

-	تحویل از کارفرما بارگیری و باراندازی و لوله گذاری با لوله های پلی اتیلنی به اقطار 63 – 90 –110 –125– 160 – 200 – 250 – 280 – 315 –400 میلیمتر به طول تقریبی 40 کیلومتر مطابق نقشه ها و مشخصات فنی

-	برچیدن لوله پلی اتیلن لوله گذاری شده به اقطار 160 - 250 – 315 و 400 میلیمتر شامل کلیه کارهای لازم بطول تقریبی 5400 متر.

-	تحویل از کارفرما ؛ بارگیری و حمل و باراندازی و برشکاری و نصب لوله های کاروگیت بعنوان غلاف دور شیر به اقطار 250 و 315 میلیمتر و به ارتفاع 80/0 و 1 متر در طول مسیر خط اصلی و ابتدای مانیفلد با بتن ریزی با ابعاد 0.35*0.35*0.35 و 45/0*45/0*45/0 با بتن عیار 300 و تهیه و حمل و ریختن مصالح شن با دانه بندی 20 میلیمتری در داخل لوله و اطراف شیر و خاکریزی و تثبیت کناره های لوله کاروگیت بهمراه کلیه کارهای لازم.

-	تحویل از کارفرما ؛ حمل و نصب رایزر 100 سانتیمتری پلی اتیلنی (لوله پلی اتیلن 110- at6–80pe)  به همراه کلیه کارهای لازم

-	تحویل از کارفرما ؛ حمل و نصب رایزر تی اف 2 اینچی به طول 60 سانتیمتر با کلیه کارهای لازم .

-	اجرای حوضچه های تخلیه آب و هوا در طول مسیر های لوله گذاری مطابق نقشه ها و مشخصات فنی

- اجرای ابنیه ایستگاههای پمپاژ

6- محل اجرای کار: استان اردبیل ، شهرستان بیله سوار – بخش قشلاق دشت ( جعفرآباد) – اراضی مابین پارس 1 و 2 متعلق به شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

7- مدت پیمان : (12) ماه

8- مبلغ برآورد اولیه : برآورد اولیه 50.397.100.332 ریال(پنجاه میلیارد و سیصد و نود و هفت میلیون و یکصد هزار و سیصد و سی و دو ریال)

9- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مناقصه 2,519,855,017ريال

10- تاریخ ، مهلت ، مبلغ و محل دریافت اسناد مناقصه : واجدین شرایط می بایست اسناد مناقصه را از تاریخ 11/11/1400 لغایت 14/11/1400 از محل زیر دریافت نمایند: اردبیل - میدان باکری – ساختمان خورشید –  واحد 25 – شرکت مهندسین مشاور آذر بند ساز اردبیل

11- تاریخ ، مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: مناقصه گران پس از دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 14 آخر وقت اداری مورخه 27/11/1400 اسناد مربوطه را تکمیل و در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه کمیسیون مناقصات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس تحویل و رسید دریافت نمایند.

12- تاریخ و ترتیب گشایش پیشنهادات : پاکت مناقصه در صبح روز پنجشنبه مورخه 28/11/1400 در محل سالن جلسات کشت و صنعت پارس بازخواهد شد.

13- محل تامین اعتبار پروژه : از محل اعتبارات عمرانی و بصورت اعتباری (اسناد خزانه اسلامی) خواهد بود.

14- هزینه درج آگهی برعهده برندگان مناقصه می باشد.

تاریخ انتشارنوبت اول : 11/11/1400

تاریخ انتشارنوبت نوبت دوم : 12/11/1400

دبیرخانه کمیسیون مناقصات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس